ТОО «SKILL PRO»

Программа технологического аудита PanDev Metrics

ПРОЕКТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ПОДПИСАНИЯ

Подготовлено 23.10.2026  |  SP-PM-02  |  v1.0

Объект - PanDev Metrics, заявленный релиз 2.13.0 от 20.10.2026. Заказчик - ТОО «PANDEV», БИН 230140037871 по представленным материалам. Исполнитель по проекту - ТОО «SKILL PRO»; БИН 170640028768, адрес 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Алихан Бокейхан, д. 15, оф. 3, руководитель по карточке A01 - Маукенов Бексултан Багланович.

Материалы подготовлены с применением автоматизированных средств в текущем сеансе. Документы не подписаны и не являются выданным аудиторским заключением ТОО «SKILL PRO». Статус VERIFIED обозначает воспроизведённую локальную процедуру; её принятие от имени SKILL PRO требует проверки и подписи назначенного эксперта. Договор, полномочия, независимость и квалификация физических лиц не подтверждены.

Содержание

1 Основание цель и границы	3

2 Нормативная основа и метод	3

3 Исследованные материалы	3

4 Этапы и зависимости	4

5 Уже выполненные локальные процедуры	4

6 Программа оставшихся испытаний	5

7 Правила фиксации и остановки	7

8 Экспертный вывод и корректирующие действия	7

9 Приложения и согласование	7

1 Основание цель и границы

Основание подготовки - предоставленное пользователем задание и материалы. Подписанный договор аудита не предъявлен; основание официального проведения подлежит оформлению в документе 01. Цель: получить проверяемую оценку качества и ограничений продукта

Предмет и границы: документарные процедуры выполнены частично; инструментальный этап действующего продукта предстоит

2 Нормативная основа и метод

N01 и N02 определяют условия официального аудита качества. N07-N15 используются как справочные ориентиры в применимой части без заявления полного соответствия, аккредитации или сертификации. Обязательность стандартов по договору не установлена. Технические критерии приёмки, предложенные в программе, требуют согласования.

Метод: инвентаризация и SHA-256, извлечение текста и таблиц, OCR сканов, критическое сопоставление дат и доказательств, локальные проверки конфигураций и расчётов при их наличии. Собственные процедуры P01-P05 отделены от результатов внутренних сканеров. Степени подтверждения определены в документе 04.

3 Исследованные материалы

Таблица 1  Материалы и процедуры проверки

| ID | Материал и место применения |
| --- | --- |
| E01 | 01_Бюджет_разработки_дорожная_карта_тех.xlsx |
| E03 | 03_Финансовая_модель_2026-2030_от_11.09.2026.xlsx |
| E10 | 10_Отчёт_SAST-DAST_2026-10-17.html |
| E12 | 12_Отчёт_SonarQube_08.10.2026.pdf |
| E13 | 13_Дистрибутив_On-Prem_2.13.zip |
| L02 | PanDev_Metrics_технический_аудит_211026.pdf |

Контрольные суммы и объём файлов приведены в реестре 00. Копии исходных договоров и персональные сведения в инвесторский архив не включены. L04 - предыдущий проект заключения, самостоятельным доказательством испытаний не является.

4 Этапы и зависимости

Таблица 2  Этапы программы аудита

| Этап | Работы | Выход и условие перехода |
| --- | --- | --- |
| A | Инвентаризация, SHA-256, версии, права доступа | Реестр 04; существенные пропуски закреплены. |
| B | Экспертное изучение 11 направлений | Модель рисков, тестовые требования и fixture. |
| C | Сборка и тесты на переданном SHA | Воспроизводимая сборка, тесты, SBOM; связь с digest. |
| D | Функциональные, ИБ, нагрузка, восстановление | Письменное разрешение, стенд и утверждённые критерии; протоколы. |
| E | Сверка, retest и заключение | Разногласия разрешены либо оговорены; реальные подписи RU/KZ. |

5 Уже выполненные локальные процедуры

Таблица 3  Материалы и процедуры проверки

| ID | Метод | Результат и предел |
| --- | --- | --- |
| P01 | Хеширование, извлечение DOCX/PDF/XLSX/HTML и OCR | 17 входных файлов; все 13 Drive получены. OCR не удостоверяет подлинность. |
| P02 | Разбор ZIP, Compose YAML, .env и Helm values | Подтверждены плавающие теги, публикация БД, наличие пароля без раскрытия. |
| P03 | Helm 3.19.0 lint и template | Типовые варианты успешны. Проверка не обращается к Kubernetes. |
| P04 | Арифметика сводок и финансовых допущений | Сверены 20 SAST строк, 22 установки, Sonar и author-month модель. |
| P05 | Excel 16.0 CalculateFullRebuild на копии | 19 листов, 13750 формул; три сценария, 0 ошибок, caches согласованы. |

6 Программа оставшихся испытаний

FT01 Сбор и доставка событий. Подготовка: Согласованный стенд, фиксированные native-образы, искусственные события двух организаций. Метод: Отправить 100 событий; повторить пачку, переставить порядок, отключить сеть и перезапустить агент. Приёмка: Каждый event ID учтён один раз; подтверждённые элементы сохранены; неподтверждённые повторены; чужой tenant недоступен. Статус NOT TESTED.

FT02 Активное время и стоимость. Подготовка: Публичная методика и утверждённая норма времени. Метод: События 09:00,09:05,09:10; затем интервал простоя 15 мин-1с,15 мин,15 мин+1с; пересечение встречи и двух IDE. Ставка 160000 KZT/160ч. Приёмка: Для непрерывного 10-минутного интервала прямые затраты 166,67 KZT, если методика не добавляет хвост. Граничные ожидания утвердить до теста; пересечения не удваиваются. Статус NOT TESTED.

FT03 DORA. Подготовка: Согласованные определения deployment, incident, restoration и production. Метод: 4 deploy-события, один change failure и восстановление через 30 минут; повтор одного webhook. Отдельно прогнать proxy merge. Приёмка: В event-режиме CFR 25%, восстановление 30 минут по согласованной методике; дубликат не меняет знаменатель. Proxy явно помечен. Статус NOT TESTED.

FT04 Роли и изоляция. Подготовка: Два тенанта, два департамента, viewer/admin/finance и PAT с разными правами. Метод: Чтение и экспорт чужих данных, изменение идентификаторов, отзыв токена, истечение JWT, смена ролей и LDAP-группы. Приёмка: Нет доступа за пределами роли и организации; отозванный токен недействителен; события аудита сохраняются. Статус NOT TESTED.

FT05 Git и трекеры. Подготовка: Тестовые проекты и scopes без production-доступа. Метод: Проверить пагинацию, rate-limit, удаление проекта, повтор webhook, смену ветки, несколько задач и потерю токена. Приёмка: Полнота сверена с fixture; ошибки видимы оператору; секреты не попадают в ответы и лог; восстановление не создаёт дубликаты. Статус NOT TESTED.

FT06 ИИ Datavisor MCP и утечки. Подготовка: Локальный тестовый LLM, отдельная DB-role read-only, запрещённые поля-маркеры. Метод: Попытки запросить секреты, чужой департамент, произвольную запись и дорогой SQL; ошибки провайдера и prompt injection. Приёмка: Запрет обеспечивается сервером и БД; таймаут и лимиты работают; в egress нет запрещённых полей. Статус NOT TESTED.

FT07 Лицензия и обновление. Подготовка: Тестовая коммерческая лицензия, доверенное зеркало, резервная копия. Метод: Старт online/offline, окончание аренды, отказ сервера лицензий, неподписанный образ, upgrade N-1→N и восстановление. Приёмка: Поведение совпадает с договором; подпись проверяется; не теряются данные и ключи; RPO/RTO измерены. Статус NOT TESTED.

FT08 Пользовательские модули и экспорт. Подготовка: Согласованная матрица модуль→требование и искусственная БД. Метод: Создать задачу, связать ветку, сформировать финансовый отчёт, CSV/XLSX/PDF, проверить кириллицу и права экспорта. Приёмка: Каждый модуль имеет проверенный сценарий; выгрузка совпадает с UI/эталоном и не раскрывает запрещённые данные. Статус NOT TESTED.

Нагрузочная программа - документ 08. Проверка кода - документ 06. Пентест - документ 09. Правовая цепочка и фактические затраты - документы 11-12. Дедлайн назначается после открытия доступа; предлагаемая последовательность не является уже утверждённым календарём.

7 Правила фиксации и остановки

Формат протокола: test ID; дата/время UTC+5; оператор; версия инструмента; SHA/digest; конфигурация; команда; fixture; ожидаемый результат; фактический результат; статус; файл доказательства и SHA-256; ограничения; подпись. При росте ошибок, потере данных, внешней отправке fixtures либо риске production-влияния тест немедленно прекращается, стенд изолируется, владелец уведомляется установленным договором способом.

8 Экспертный вывод и корректирующие действия

Программа допускает завершение только тех испытаний, по которым фактически получены и приняты результаты. Неполученный доступ не заменяется предположениями.

9 Приложения и согласование

Участники, направления экспертизы, принятые процедуры и решение об утверждении фиксируются в едином листе участников и подписания (документ 17).

Приложения: реестры 00, 04, 13 и 19; оставшиеся проверки 20; локальные доказательства 06 EVIDENCE.