ТОО «SKILL PRO»

Программа нагрузки и восстановления PanDev Metrics

ПРОЕКТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ПОДПИСАНИЯ

Подготовлено 23.10.2026  |  SP-PM-08  |  v1.0

Объект - PanDev Metrics, заявленный релиз 2.13.0 от 20.10.2026. Заказчик - ТОО «PANDEV», БИН 230140037871 по представленным материалам. Исполнитель по проекту - ТОО «SKILL PRO»; БИН 170640028768, адрес 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Алихан Бокейхан, д. 15, оф. 3, руководитель по карточке A01 - Маукенов Бексултан Багланович.

Материалы подготовлены с применением автоматизированных средств в текущем сеансе. Документы не подписаны и не являются выданным аудиторским заключением ТОО «SKILL PRO». Статус VERIFIED обозначает воспроизведённую локальную процедуру; её принятие от имени SKILL PRO требует проверки и подписи назначенного эксперта. Договор, полномочия, независимость и квалификация физических лиц не подтверждены.

Содержание

1 Основание цель и границы	3

2 Нормативная основа и метод	3

3 Исследованные материалы	3

4 Модель нагрузки	4

5 Фазы	4

6 Метрики и критерии	5

7 Восстановление и откат	5

8 Безопасность испытаний	5

9 Форма будущего протокола	5

10 Экспертный вывод и корректирующие действия	6

11 Приложения и согласование	7

1 Основание цель и границы

Основание подготовки - предоставленное пользователем задание и материалы. Подписанный договор аудита не предъявлен; основание официального проведения подлежит оформлению в документе 01. Цель: определить проверяемые пределы ёмкости и отказоустойчивости

Предмет и границы: нагрузка, отказоустойчивость и восстановление NOT TESTED; никакого измеренного RPS, latency и RPO/RTO нет

2 Нормативная основа и метод

N01 и N02 определяют условия официального аудита качества. N07-N15 используются как справочные ориентиры в применимой части без заявления полного соответствия, аккредитации или сертификации. Обязательность стандартов по договору не установлена. Технические критерии приёмки, предложенные в программе, требуют согласования.

Метод: инвентаризация и SHA-256, извлечение текста и таблиц, OCR сканов, критическое сопоставление дат и доказательств, локальные проверки конфигураций и расчётов при их наличии. Собственные процедуры P01-P05 отделены от результатов внутренних сканеров. Степени подтверждения определены в документе 04.

3 Исследованные материалы

Таблица 1  Материалы и процедуры проверки

| ID | Материал и место применения |
| --- | --- |
| E01 | 01_Бюджет_разработки_дорожная_карта_тех.xlsx |
| E04 | 04_Договор_Nova_Cloud_29.09.2025.pdf |
| E13 | 13_Дистрибутив_On-Prem_2.13.zip |
| L02 | PanDev_Metrics_технический_аудит_211026.pdf |

Контрольные суммы и объём файлов приведены в реестре 00. Копии исходных договоров и персональные сведения в инвесторский архив не включены. L04 - предыдущий проект заключения, самостоятельным доказательством испытаний не является.

4 Модель нагрузки

Число разработчиков не эквивалентно числу HTTP-запросов. До запуска определить events/min на человека, событий в пачке, bytes/event, долю повторов, число одновременно открытых панелей, сложность отчётов и интеграций. Фиксировать N, e и b; λ событий/с=N×e/60, λ пачек/с=λ/b. История БД и nightly refresh должны присутствовать в испытании.

Таблица 2  Профили нагрузки

| Профиль | Пример событий в секунду | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 30 | 3 при e=6/мин; 30 при e=60/мин | Только сценарные допущения, не замер. |
| 100 | 10 при e=6/мин; 100 при e=60/мин | Только сценарные допущения, не замер. |
| 500 | 50 при e=6/мин; 500 при e=60/мин | Только сценарные допущения, не замер. |
| 1000 | 100 при e=6/мин; 1000 при e=60/мин | Только сценарные допущения, не замер. |

5 Фазы

Подготовка - генератор искусственных данных на 1, 6 и 12 месяцев, фиксация CPU/RAM/IOPS, ОС, БД, native digest, параметров пула и индексов. Warm-up 15 мин; ступени по 30 мин на 30/100/500/1000; spike 2× последней принятой интенсивности на 5 мин; endurance не менее 24 ч с ночным refresh. Фазы и длительность - предложение для согласования. Профиль нагрузки повторять с несколькими источниками, offline burst и одновременным экспортом.

6 Метрики и критерии

Собирать p50/p95/p99 приёма и отчётов, throughput, HTTP 4xx/5xx, очередь и возраст события, потери/дубли event IDs, CPU, память, GC/native memory, подключения, блокировки, slow SQL, WAL, IOPS, диск и время refresh. Предлагаемые пороги: 0 потерянных подтверждённых event IDs; 0 необъяснимых дублей; ошибки сервера ≤0,1%; p95 ingest ≤1 с; p95 интерактивных панелей ≤3 с; свежесть витрин и время refresh согласовать с заказчиком. Эти SLO не являются текущей гарантией продукта.

7 Восстановление и откат

На отдельном стенде: создать маркированные записи, выполнить backup, имитировать отказ контейнера приложения и БД, восстановить на чистой системе, сравнить объекты и агрегаты. RPO измерять как разницу времени последней подтверждённой записи и последней восстановленной; RTO - от отказа до подтверждённой работоспособности. Тестировать совместимость ключей, миграций и откат release N→N-1 через восстановление. Цели RPO/RTO утверждаются клиентом до запуска.

8 Безопасность испытаний

Нужны письменное разрешение владельца, изолированная сеть, отключённые реальные уведомления и внешние LLM, искусственные данные, лимиты ресурсов и ответственный за остановку. Прекратить тест при потере данных, заполнении диска >85%, устойчивых 5xx >5% за 5 мин, влиянии на чужую инфраструктуру либо по решению владельца. Предложенные пороги остановки согласовать до испытаний.

9 Форма будущего протокола

Таблица 3  Поля и подтверждающие сведения

| Поле | Текущее значение |
| --- | --- |
| Стенд SHA digest конфигурация | Не предоставлены. |
| Дата оператор инструмент генератор | Не назначены. |
| Профиль и фактический throughput | NOT TESTED. |
| Latency ошибки ресурсы очередь | NOT TESTED. |
| RPO RTO полнота восстановления | NOT TESTED. |
| Доказательства подписи отклонения | Заполняются после реального выполнения. |

10 Экспертный вывод и корректирующие действия

Представленные материалы подтверждают наличие оформленного продукта и инженерных артефактов, но не позволяют независимо подтвердить работоспособность всего релиза, безопасность промышленных установок, масштабирование на 500-1000 разработчиков и единоличное исключительное право ТОО «PANDEV» на весь код. Рекомендуется продолжить рассмотрение проекта с условиями раскрытия доказательств и устранения существенных рисков. Безусловно положительное технологическое заключение и оценка 3 из 4 не воспроизведены.

SP-PM-ARC-001 - Масштаб 500-1000 разработчиков не измерен. Испытать native-образ на 30/100/500/1000 разработчиков с оговорёнными потоками, историей данных и одновременно работающими отчётами. Критерий закрытия: Согласованные SLO выполнены; зафиксированы p95/p99, очередь, ошибки, CPU, RAM, IOPS и свежесть витрин.

SP-PM-ARC-002 - RPO RTO и восстановление не подтверждены. Определить RPO/RTO, ответственность, частоту резервирования, срок хранения и мониторинг; провести восстановление на чистом стенде. Критерий закрытия: Измеренные RPO/RTO, проверка полноты и целостности восстановленных данных, протокол ответственных.

11 Приложения и согласование

Участники, направления экспертизы, принятые процедуры и решение об утверждении фиксируются в едином листе участников и подписания (документ 17).

Приложения: реестры 00, 04, 13 и 19; оставшиеся проверки 20; локальные доказательства 06 EVIDENCE.