ТОО «SKILL PRO»

Проверка расчётов труда бюджета и дорожной карты PanDev Metrics

ПРОЕКТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ПОДПИСАНИЯ

Подготовлено 23.10.2026  |  SP-PM-12  |  v1.0

Объект - PanDev Metrics, заявленный релиз 2.13.0 от 20.10.2026. Заказчик - ТОО «PANDEV», БИН 230140037871 по представленным материалам. Исполнитель по проекту - ТОО «SKILL PRO»; БИН 170640028768, адрес 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Алихан Бокейхан, д. 15, оф. 3, руководитель по карточке A01 - Маукенов Бексултан Багланович.

Материалы подготовлены с применением автоматизированных средств в текущем сеансе. Документы не подписаны и не являются выданным аудиторским заключением ТОО «SKILL PRO». Статус VERIFIED обозначает воспроизведённую локальную процедуру; её принятие от имени SKILL PRO требует проверки и подписи назначенного эксперта. Договор, полномочия, независимость и квалификация физических лиц не подтверждены.

Содержание

1 Основание цель и границы	3

2 Нормативная основа и метод	3

3 Исследованные материалы	3

4 3.10 Трудозатраты бюджет и дорожная карта	4

5 3.11 Команда и инженерные процессы	4

6 Чувствительность авторо месяцев	5

7 Годовой бюджет разработки	6

8 Проверка сценариев Excel	6

9 Ёмкость и реалистичность	7

10 Периметр затрат и бухгалтерские ограничения	7

11 Экспертный вывод и корректирующие действия	7

12 Приложения и согласование	8

1 Основание цель и границы

Основание подготовки - предоставленное пользователем задание и материалы. Подписанный договор аудита не предъявлен; основание официального проведения подлежит оформлению в документе 01. Цель: проверить арифметику и согласованность финансовых предпосылок

Предмет и границы: не финансовый аудит и не оценка справедливой стоимости; платежи и документы НМА отсутствуют

2 Нормативная основа и метод

N01 и N02 определяют условия официального аудита качества. N07-N15 используются как справочные ориентиры в применимой части без заявления полного соответствия, аккредитации или сертификации. Обязательность стандартов по договору не установлена. Технические критерии приёмки, предложенные в программе, требуют согласования.

Метод: инвентаризация и SHA-256, извлечение текста и таблиц, OCR сканов, критическое сопоставление дат и доказательств, локальные проверки конфигураций и расчётов при их наличии. Собственные процедуры P01-P05 отделены от результатов внутренних сканеров. Степени подтверждения определены в документе 04.

3 Исследованные материалы

Таблица 1  Материалы и процедуры проверки

| ID | Материал и место применения |
| --- | --- |
| E01 | 01_Бюджет_разработки_дорожная_карта_тех.xlsx |
| E02 | 02_Бизнес-план_2026-2030_ред_11.09.2026.pdf |
| E03 | 03_Финансовая_модель_2026-2030_от_11.09.2026.xlsx |
| L03 | PanDev_Бюджет_разработки_оргструктура_дорожная_карта.xlsx |
| L02 | PanDev_Metrics_технический_аудит_211026.pdf |

Контрольные суммы и объём файлов приведены в реестре 00. Копии исходных договоров и персональные сведения в инвесторский архив не включены. L04 - предыдущий проект заключения, самостоятельным доказательством испытаний не является.

4 3.10 Трудозатраты бюджет и дорожная карта

Источники: E01,E02,E03,L03; L02 с. 13-15,24; P04,P05

В Excel 16.0 на копии модели пересчитаны все 19 листов и 13750 формул; ошибок формул нет, исходные caches совпали с пересчётом при допуске max(10⁻⁷, |x|×10⁻¹⁰). Проверены базовый, негативный и стресс-сценарии; реальные платежи и экономические допущения этим не подтверждаются.

Статический бюджет E01 согласуется с годовыми итогами модели после округления. Разработка в 2026: модель $179730,73; факт января-августа плюс план сентября-декабря $116603,76. Это разные периметры. Инструменты индексируются, поэтому суммирование базовых строк без индекса даёт иной итог. Проверены различия E01 и L03: 432 ячейки, включая текст и расширенную roadmap, а не 432 ошибки.

Оценка 75,5 млн KZT требует документов капитализации и первичных затрат. Метод авторо-месяцев чувствителен к двойному учёту и коэффициенту занятости. Выполнимость roadmap нельзя доказать долей валовой ёмкости всех ролей. Внешний пентест, сертификаты и юридическая работа должны иметь отдельные предложения и бюджет.

Связанные находки: SP-PM-FIN-001 SP-PM-FIN-002 SP-PM-FIN-003.

5 3.11 Команда и инженерные процессы

Источники: E01 Оргструктура; E06-E09; L02 с. 15-16

E01 отражает состав на 19.10.2026, L03 - на 30.09.2026. Разработка и продукт: восемь действующих участников и отдельная вакансия; роли включают продукт, дизайн и QA, а не только программирование. План модели на конец 2026 - восемь единиц, поэтому vacancy нельзя автоматически добавить к доступной ёмкости.

Сведения о 72% строк у трёх авторов сервера и 83% строк у двух авторов веба остаются REPORTED: blame и история отсутствуют. Доля строк не равна bus-factor; нужно проверить реальную взаимозаменяемость на сборке, релизе, расследовании инцидента и восстановлении без ключевого автора.

Документированные MR и защищённые ветки не доказывают независимое одобрение каждого изменения. Запросить реальные настройки approvals, выборку MR, Code Owners и журнал отзыва доступов. Подтвердить DevOps/ИБ-функцию отдельным ответственным и выделенной ёмкостью, поскольку в штатной таблице она не выделена явно.

Связанные находки: SP-PM-SRC-001 SP-PM-FIN-002 SP-PM-SEC-007.

6 Чувствительность авторо месяцев

Таблица 2  Чувствительность оценки трудозатрат

| Коэффициент занятости | 159 авторо месяцев | Стоимость при $2125 и 490 KZT/USD |
| --- | --- | --- |
| 0.4 | 63.60 чел.-мес. | 66.224 млн KZT |
| 0.5 | 79.50 чел.-мес. | 82.779 млн KZT |
| 0.6 | 95.40 чел.-мес. | 99.335 млн KZT |
| 0.7 | 111.30 чел.-мес. | 115.891 млн KZT |
| 0.8 | 127.20 чел.-мес. | 132.447 млн KZT |
| 1.0 | 159.00 чел.-мес. | 165.559 млн KZT |

Ставка $2125 и курс 490 - допущения исходного аудита, не текущая рыночная котировка. Не используется курс валюты на дату подготовки. Для воссоздания 383×0,6-0,8=229,8-306,4 чел.-мес. При разных ставках по границам $2500/$3500 диапазон 281,505-525,476 млн KZT. Это сценарий замещения, не стоимость бизнеса и не доказательство капитализации.

7 Годовой бюджет разработки

Таблица 3  Годовой бюджет разработки

| Показатель USD | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По драйверной модели | 179731 | 240907 | 458129 | 699757 | 941010 |
| В ОПиУ факт плюс план | 116604 | 240907 | 458129 | 699757 | 941010 |
| Штат разработки на конец | 8 | 11 | 22 | 29 | 36 |
| Безопасность отдельной строкой | 0 | 18000 | 42000 | 72000 | 108000 |

Источник: E01 Бюджет_разработки B6:F18; сверка E03 Драйверы_Расходы BO:BS. Значения округлены до целого USD. В 2026 показатель $116604 состоит из $47994 факта и $68610 плана; он не противоречит отдельному расчёту всего года по драйверам $179731.

8 Проверка сценариев Excel

Таблица 4  Результаты пересчёта сценариев

| Сценарий | Выручка 2027 USD | EBITDA 2027 USD | Штат на конец 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 856944.98 | 106851.58 | 23 |
| 2 | 671471.67 | -1601.71 | 19 |
| 3 | 380832.25 | -190260.55 | 17 |

Сценарий 1 - база, 2 - негатив, 3 - стресс. Показатели получены после изменения Допущения!F19 на копии в Excel 16.0 и полного пересчёта. В исходные файлы изменения не вносились. После проверки сценарий копии возвращён к 1. Достоверность исходной выручки и конверсий не подтверждена.

9 Ёмкость и реалистичность

Таблица 5  Трудоёмкость и валовая ёмкость

| Период | Задачи чел мес | Валовая ёмкость | Доля |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-6 месяцев | 4.85 | 48 | 10.10% |
| 2027 | 9.5 | 132 | 7.20% |
| 2028 | 6.0 | 264 | 2.27% |
| 2029 | 3 | 348 | 0.86% |

Для первых шести месяцев 4,85/48=10,10%. При условно доступной доле 60% знаменатель 28,8 и доля 16,84%; при 40% - 19,2 и 25,26%. Это чувствительность предположения, а не установленная занятость команды. Для 2027 средний фактический штат при постепенном найме будет меньше конца года 11; DevOps и ИБ не выделены отдельной строкой. Сроки должны строиться по ролям и зависимостям.

10 Периметр затрат и бухгалтерские ограничения

E01 G9 говорит о налогах только на штат РК, но E03 N36 = N10×(1+Допущения!F13), то есть коэффициент 12,4% применён к агрегату разработки без явного деления по юрисдикциям. Это упрощение модели следует раскрыть. Статья инфраструктуры имеет разные описания в E01/L03/E03; назначение и отсутствие двойного учёта нужно согласовать. Первичные акты капитализации 75,5 млн KZT, регистр НМА и платежи отсутствуют; срок пять лет из L02 нельзя автоматически сопоставить с общим параметром 36 месяцев в E03 F72 без раздельного реестра активов.

11 Экспертный вывод и корректирующие действия

Представленные материалы подтверждают наличие оформленного продукта и инженерных артефактов, но не позволяют независимо подтвердить работоспособность всего релиза, безопасность промышленных установок, масштабирование на 500-1000 разработчиков и единоличное исключительное право ТОО «PANDEV» на весь код. Рекомендуется продолжить рассмотрение проекта с условиями раскрытия доказательств и устранения существенных рисков. Безусловно положительное технологическое заключение и оценка 3 из 4 не воспроизведены.

SP-PM-FIN-001 - Оценка труда не равна фактическим затратам. Пересчитать по person-month без двойного учёта, сопоставить табели, выплаты, акты и документы капитализации. Критерий закрытия: Воспроизводимый Git-extract и сверка с бухгалтерским регистром; отдельные выводы технического и финансового эксперта.

SP-PM-FIN-002 - Ёмкость дорожной карты завышена методикой знаменателя. Помесячный role-based план ёмкости, критический путь, зависимости, отдельный бюджет внешних работ и резерв. Критерий закрытия: Нагрузка задач по каждой роли не превышает доступные FTE; подтверждены сроки найма и подрядчики.

SP-PM-FIN-003 - Бюджетные комментарии не полностью отражают модель. Разнести затраты по юрлицу и функциям, утвердить назначение инфраструктурной статьи и единый bridge к ОПиУ. Критерий закрытия: Согласованная таблица юрисдикция×роль×начисления и назначение каждой статьи, без изменения фактов задним числом.

12 Приложения и согласование

Участники, направления экспертизы, принятые процедуры и решение об утверждении фиксируются в едином листе участников и подписания (документ 17).

Приложения: реестры 00, 04, 13 и 19; оставшиеся проверки 20; локальные доказательства 06 EVIDENCE.