ТОО «SKILL PRO»

Единый реестр несоответствий и технологических рисков PanDev Metrics

ПРОЕКТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ПОДПИСАНИЯ

Подготовлено 23.10.2026  |  SP-PM-13  |  v1.0

Объект - PanDev Metrics, заявленный релиз 2.13.0 от 20.10.2026. Заказчик - ТОО «PANDEV», БИН 230140037871 по представленным материалам. Исполнитель по проекту - ТОО «SKILL PRO»; БИН 170640028768, адрес 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Алихан Бокейхан, д. 15, оф. 3, руководитель по карточке A01 - Маукенов Бексултан Багланович.

Материалы подготовлены с применением автоматизированных средств в текущем сеансе. Документы не подписаны и не являются выданным аудиторским заключением ТОО «SKILL PRO». Статус VERIFIED обозначает воспроизведённую локальную процедуру; её принятие от имени SKILL PRO требует проверки и подписи назначенного эксперта. Договор, полномочия, независимость и квалификация физических лиц не подтверждены.

Содержание

1 Основание цель и границы	3

2 Нормативная основа и метод	3

3 Исследованные материалы	3

4 Метод оценки значимости	4

5 SP-PM-SRC-001 Отсутствует проверяемый исходный код	6

6 SP-PM-SEC-001 Общий секрет Linear Webhook	6

7 SP-PM-SEC-002 CORS зависит от неявной настройки адреса	7

8 SP-PM-SEC-003 Контейнерный контекст безопасности не закреплён	8

9 SP-PM-SEC-004 Внутренний DAST не покрывает ключевые сценарии	8

10 SP-PM-SEC-005 Сохраняется legacy криптопротокол агентов	9

11 SP-PM-SEC-006 Чувствительные данные могут выходить из контура	10

12 SP-PM-SEC-007 Не доказана целостность цепочки поставки	10

13 SP-PM-SEC-008 Диагностические данные требуют ограничения доступа	11

14 SP-PM-DEP-001 Compose не фиксирует поставляемый релиз	12

15 SP-PM-DEP-002 Compose публикует PostgreSQL и содержит готовый пароль	12

16 SP-PM-DEP-003 Установка требует дополнительных мер эксплуатации	13

17 SP-PM-ARC-001 Масштаб 500-1000 разработчиков не измерен	14

18 SP-PM-ARC-002 RPO RTO и восстановление не подтверждены	14

19 SP-PM-QUA-001 Сводки SonarQube не согласованы	15

20 SP-PM-MET-001 Точность и смысл метрик не валидированы	15

21 SP-PM-IP-001 Единоличное право на весь код не доказано	16

22 SP-PM-FIN-001 Оценка труда не равна фактическим затратам	17

23 SP-PM-FIN-002 Ёмкость дорожной карты завышена методикой знаменателя	18

24 SP-PM-FIN-003 Бюджетные комментарии не полностью отражают модель	18

25 SP-PM-MAT-001 Установки не равны платящим клиентам	19

26 SP-PM-REG-001 Регуляторная пригодность не подтверждена моделью On-Prem	20

27 SP-PM-GOV-001 Не оформлены условия официальной выдачи заключения	20

28 Экспертный вывод и корректирующие действия	21

29 Приложения и согласование	21

1 Основание цель и границы

Основание подготовки - предоставленное пользователем задание и материалы. Подписанный договор аудита не предъявлен; основание официального проведения подлежит оформлению в документе 01. Цель: зафиксировать единые находки и условия их закрытия

Предмет и границы: риски продукта, доказательств и официального оформления разделены по содержанию и не заменяют фактические испытания

2 Нормативная основа и метод

N01 и N02 определяют условия официального аудита качества. N07-N15 используются как справочные ориентиры в применимой части без заявления полного соответствия, аккредитации или сертификации. Обязательность стандартов по договору не установлена. Технические критерии приёмки, предложенные в программе, требуют согласования.

Метод: инвентаризация и SHA-256, извлечение текста и таблиц, OCR сканов, критическое сопоставление дат и доказательств, локальные проверки конфигураций и расчётов при их наличии. Собственные процедуры P01-P05 отделены от результатов внутренних сканеров. Степени подтверждения определены в документе 04.

3 Исследованные материалы

Таблица 1  Материалы и процедуры проверки

| ID | Материал и место применения |
| --- | --- |
| E01 | 01_Бюджет_разработки_дорожная_карта_тех.xlsx |
| E03 | 03_Финансовая_модель_2026-2030_от_11.09.2026.xlsx |
| E05 | 05_Договор_о_совместной_деятельности_19-ADA-2025.pdf |
| E10 | 10_Отчёт_SAST-DAST_2026-10-17.html |
| E12 | 12_Отчёт_SonarQube_08.10.2026.pdf |
| E13 | 13_Дистрибутив_On-Prem_2.13.zip |
| L02 | PanDev_Metrics_технический_аудит_211026.pdf |

Контрольные суммы и объём файлов приведены в реестре 00. Копии исходных договоров и персональные сведения в инвесторский архив не включены. L04 - предыдущий проект заключения, самостоятельным доказательством испытаний не является.

4 Метод оценки значимости

Критичность Critical/High/Medium/Low в цитируемых SAST строках сохраняется по источнику. Для самостоятельных находок High означает возможное существенное влияние на данные, титул, ключевое обещание или достоверность решения; Medium - ограничиваемый технический или документарный риск. Вероятность 1/2/3 означает маловероятно/условно возможно/установленное состояние либо существенная неопределённость. Влияние 1/2/3 означает локальное/значимое/существенное для сделки или обязательств. Это порядковая оценка, не статистическая вероятность. Произведение P×I служит только очередности; неизвестная эксплуатация не превращается в доказанный инцидент.

Таблица 2  Сводка зарегистрированных рисков

| ID SP-PM | Находка | Уровень | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- |
| SRC-001 | Отсутствует проверяемый исходный код | High | UNVERIFIED |
| SEC-001 | Общий секрет Linear Webhook | High | DOCUMENT-CONFIRMED |
| SEC-002 | CORS зависит от неявной настройки адреса | High | INFERRED |
| SEC-003 | Контейнерный контекст безопасности не закреплён | Medium | DOCUMENT-CONFIRMED |
| SEC-004 | Внутренний DAST не покрывает ключевые сценарии | High | DOCUMENT-CONFIRMED |
| SEC-005 | Сохраняется legacy криптопротокол агентов | Medium | DOCUMENT-CONFIRMED |
| SEC-006 | Чувствительные данные могут выходить из контура | High | REPORTED |
| SEC-007 | Не доказана целостность цепочки поставки | High | REPORTED |
| SEC-008 | Диагностические данные требуют ограничения доступа | Medium | DOCUMENT-CONFIRMED |
| DEP-001 | Compose не фиксирует поставляемый релиз | High | VERIFIED |
| DEP-002 | Compose публикует PostgreSQL и содержит готовый пароль | High | VERIFIED |
| DEP-003 | Установка требует дополнительных мер эксплуатации | Medium | VERIFIED |
| ARC-001 | Масштаб 500-1000 разработчиков не измерен | High | NOT TESTED |
| ARC-002 | RPO RTO и восстановление не подтверждены | High | REPORTED |
| QUA-001 | Сводки SonarQube не согласованы | Medium | VERIFIED |
| MET-001 | Точность и смысл метрик не валидированы | High | NOT TESTED |
| IP-001 | Единоличное право на весь код не доказано | High | INFERRED |
| FIN-001 | Оценка труда не равна фактическим затратам | Medium | VERIFIED |
| FIN-002 | Ёмкость дорожной карты завышена методикой знаменателя | Medium | INFERRED |
| FIN-003 | Бюджетные комментарии не полностью отражают модель | Medium | VERIFIED |
| MAT-001 | Установки не равны платящим клиентам | Medium | VERIFIED |
| REG-001 | Регуляторная пригодность не подтверждена моделью On-Prem | High | UNVERIFIED |
| GOV-001 | Не оформлены условия официальной выдачи заключения | High | UNVERIFIED |

5 SP-PM-SRC-001 Отсутствует проверяемый исходный код

Критичность High; вероятность 3/3; влияние 3/3; приоритет P1; статус UNVERIFIED. Источник: L02 с. 2-3, 26; E13; поиск GitHub 23.10.2026.

Факт и техническая причина: В архиве E13 находятся установочные конфигурации, а не исходники Java, React, CLI и плагинов. Точный URL корпоративного GitLab не установлен. Поиск pandev-metrics через подключённый GitHub вернул пустой список.

Влияние и границы: Нельзя подтвердить архитектуру реализации, тесты, миграции, авторство и лицензии по коду. Отсутствие репозитория в поиске не доказывает его отсутствие.

Мера: Предоставить доступ только для чтения к полным репозиториям и CI, зафиксировать remote, полный SHA, branch/tag, SBOM и артефакты релиза.

Критерий закрытия: Независимая сборка и тесты на согласованном SHA; карта SHA→image digest→релиз.

Ответственная функция: CTO. Условие сделки или эксплуатации: Условие завершения независимого аудита; инвестиционный комитет вправе отдельно принять остаточную неопределённость.

6 SP-PM-SEC-001 Общий секрет Linear Webhook

Критичность High; вероятность 2/3; влияние 3/3; приоритет P1; статус DOCUMENT-CONFIRMED. Источник: E10 находка 4; LinearWebhookController.java:65,192-203 по отчёту.

Факт и техническая причина: Отчёт 17.10.2026 содержит открытую High: общий секрет из кода используется при отсутствии собственного секрета департамента и установки.

Влияние и границы: При подтверждении условий возможна подделка событий и изменение задач. Фактическое число затронутых установок не известно; эксплуатация не проверялась.

Мера: Удалить общий fallback; задать отдельные секреты, провести ротацию, проверить tenant binding, timestamp и защиту от повтора.

Критерий закрытия: Отрицательные и положительные тесты подписей на релизном digest; список затронутых установок и подтверждение ротации.

Ответственная функция: Backend и ИБ. Условие сделки или эксплуатации: До сделки при достижимом сценарии; иначе документированное отсутствие используемой интеграции и план устранения.

7 SP-PM-SEC-002 CORS зависит от неявной настройки адреса

Критичность High; вероятность 2/3; влияние 3/3; приоритет P1; статус INFERRED. Источник: E10 находки 2,5,17; E13 Compose и Helm; P03.

Факт и техническая причина: Внутренний отчёт описывает отражение любого Origin с credentials при отсутствии FRONT_URL и CORS_ADDITIONAL_ORIGINS. В стандартных манифестах этих переменных нет; serverUrl настраивает URL API, но не FRONT_URL. Корректный список server.env позволяет добавить FRONT_URL.

Влияние и границы: В сочетании с сохранённым Basic-входом может возникнуть цепочка чтения данных из чужого origin. Реальное поведение релизной установки не воспроизведено.

Мера: Явно задать разрешённый origin, запретить небезопасный fallback, ограничить Basic и browser-extension origins.

Критерий закрытия: Тест разрешённого и чужого origin с/без credentials и Basic; deployment содержит FRONT_URL.

Ответственная функция: Backend и DevOps. Условие сделки или эксплуатации: До внешнего доступа к установке; принятие риска требует конкретного сетевого сценария и владельца.

8 SP-PM-SEC-003 Контейнерный контекст безопасности не закреплён

Критичность Medium; вероятность 2/3; влияние 3/3; приоритет P2; статус DOCUMENT-CONFIRMED. Источник: E10 находка 3; E13 values.yaml securityContext.

Факт и техническая причина: Отчёт сообщает root у веб-контейнера. Helm по умолчанию содержит пустые securityContext и podSecurityContext. Из самого чарта нельзя установить эффективный UID внутри образа.

Влияние и границы: Компрометация приложения может иметь больший эффект; root в контейнере сам по себе не доказывает захват хоста.

Мера: Проверить UID образа; настроить runAsNonRoot, readOnlyRootFilesystem, запрет escalation и drop capabilities с учётом nginx.

Критерий закрытия: Smoke-тест на непривилегированном порту, эффективные права и запись только в выделенные каталоги.

Ответственная функция: DevOps. Условие сделки или эксплуатации: Для чувствительных клиентов до внедрения; компенсирующие меры подтверждать на рабочей конфигурации.

9 SP-PM-SEC-004 Внутренний DAST не покрывает ключевые сценарии

Критичность High; вероятность 2/3; влияние 3/3; приоритет P1; статус DOCUMENT-CONFIRMED. Источник: E10 ограничения; E11 ограничения.

Факт и техническая причина: 17.10 тестировали JVM-jar, а поставляется native-образ; исключены 29 операций входа, токенов и паролей. Один тенант, без ingress/HTTPS, LLM выключены, WebSocket, гонки и загрузка файлов не проверялись.

Влияние и границы: Отсутствие подтверждённых инъекций в этом прогоне не является оценкой всех поверхностей и изоляции клиентов.

Мера: Независимый пентест релизного native-образа с двумя тенантами, IdP/LDAP, TLS, файлами, WebSocket и включённым тестовым LLM.

Критерий закрытия: Протокол охвата, идентификаторы сборки, устранение и retest Critical/High.

Ответственная функция: Руководитель ИБ. Условие сделки или эксплуатации: До контрактов с соответствующими обязательствами; условия сделки определяет инвестор.

10 SP-PM-SEC-005 Сохраняется legacy криптопротокол агентов

Критичность Medium; вероятность 2/3; влияние 3/3; приоритет P2; статус DOCUMENT-CONFIRMED. Источник: E11 раздел Осталось; E10 находка 8.

Факт и техническая причина: 17.10 указаны AES-GCM для хранимых секретов и legacy AES/ECB с общим ключом для обмена с агентами. 13.10 ещё планировалась миграция хранилища и перевыпуск секретов из истории.

Влияние и границы: Заявленная миграция хранилища не подтверждает ротацию всех исторически раскрытых секретов и безопасность протокола. RSA/ECB/OAEP в имени JCA не следует смешивать с AES/ECB.

Мера: Проверить завершение миграции, историю ключей, ротацию и отключение legacy; спроектировать индивидуальную аутентификацию агентов.

Критерий закрытия: Отчёт ротации без значений ключей; негативные тесты подмены и downgrade; сроки окончания поддержки legacy.

Ответственная функция: Backend и ИБ. Условие сделки или эксплуатации: До передачи чувствительной телеметрии; временное принятие при TLS, сегментации и подтверждённом остаточном риске.

11 SP-PM-SEC-006 Чувствительные данные могут выходить из контура

Критичность High; вероятность 2/3; влияние 3/3; приоритет P1; статус REPORTED. Источник: L02 с. 6,8-10,26; E01 T01,T02,T06.

Факт и техническая причина: В исходном отчёте описаны тексты запросов к ИИ, изменения ячеек БД и стенограммы встреч, внешние LLM и отправка баг-репортов. Проверки сетевого трафика агентов не было.

Влияние и границы: Содержание может включать персональные данные, коммерческую тайну и секреты; On-Prem не гарантирует отсутствие передачи третьим лицам.

Мера: Реестр полей и получателей, минимизация, сроки хранения, маскирование, режим метаданных, локальный LLM и egress allowlist.

Критерий закрытия: Эталонные данные и сетевой capture подтверждают заявленные потоки; утверждены основания обработки и удаления.

Ответственная функция: CPO и ИБ. Условие сделки или эксплуатации: До регулируемых и банковских внедрений; применимость оценивается для конкретного клиента.

12 SP-PM-SEC-007 Не доказана целостность цепочки поставки

Критичность High; вероятность 2/3; влияние 3/3; приоритет P1; статус REPORTED. Источник: L02 с. 8-10; E10 находки 15,20; E01 T03,T04.

Факт и техническая причина: Подпись CLI и образов, SBOM и постоянное сканирование отнесены к будущим задачам. Инструментальное обследование каналов обновления не выполнялось.

Влияние и границы: Установка обновления с плавающим тегом затрудняет контроль происхождения и повторную проверку уязвимостей.

Мера: Релизные теги, дайджесты, подпись и проверка перед обновлением; SBOM и gate для секретов и зависимостей.

Критерий закрытия: Офлайн проверка подписи, воспроизводимая привязка SBOM и digest; негативный тест неподписанного обновления.

Ответственная функция: CTO и DevOps. Условие сделки или эксплуатации: До масштабной дистрибуции; на период перехода - доверенное зеркало и ручная проверка дайджеста.

13 SP-PM-SEC-008 Диагностические данные требуют ограничения доступа

Критичность Medium; вероятность 2/3; влияние 2/3; приоритет P2; статус DOCUMENT-CONFIRMED. Источник: E10 находки 6,7,9,10,11.

Факт и техническая причина: Отчёт описывает доступ вошедшего пользователя к журналу за 24 часа, открытые info/prometheus на служебном порту, широкие CSP-источники и отсутствие ряда заголовков.

Влияние и границы: Принятый разработчиком риск не подтверждает достаточность изоляции в каждой установке; журналы могут раскрывать данные других пользователей.

Мера: Ограничить роли и сеть, очищать диагностические журналы, согласовать CSP и HTTPS/HSTS на прокси.

Критерий закрытия: Тесты ролей и сетевой доступности; журналы не содержат секретов и данных других департаментов.

Ответственная функция: ИБ и DevOps. Условие сделки или эксплуатации: До внешней экспозиции; допустимость HSTS и политик заголовков определяется схемой доступа.

14 SP-PM-DEP-001 Compose не фиксирует поставляемый релиз

Критичность High; вероятность 3/3; влияние 2/3; приоритет P1; статус VERIFIED. Источник: E13 docker-compose.yml строки image; P02.

Факт и техническая причина: В Compose сервер и веб-интерфейс используют latest, PostgreSQL - major tag 16. Helm указывает сервер 5.13.0 и веб 2.13.0, но без digest и с pullPolicy Always.

Влияние и границы: Один и тот же архив может установить разные байты в разные даты; номер appVersion не доказывает содержимое образа.

Мера: Закрепить digest всех образов и подписанный BOM релиза; вести зеркало и политику поддерживаемых версий.

Критерий закрытия: Повторная установка получает идентичные digest; manifest сопоставлен с полными SHA исходников.

Ответственная функция: DevOps. Условие сделки или эксплуатации: До приёмки конкретного релиза и передачи крупным заказчикам.

15 SP-PM-DEP-002 Compose публикует PostgreSQL и содержит готовый пароль

Критичность High; вероятность 2/3; влияние 3/3; приоритет P1; статус VERIFIED. Источник: E13 docker-compose.yml postgres.ports и docker-compose/.env; P02.

Факт и техническая причина: Задано 5432:5432 без ограничения адреса хоста; .env содержит непустой пароль. Его значение в пакет не включено. Это конфигурация поставки, а не доказательство доступа к какой-либо клиентской БД.

Влияние и границы: При запуске без замены секрета и без сетевого ограничения возможно несанкционированное подключение. Firewall, маршрутизация и настройки БД определяют достижимость.

Мера: Убрать публикацию порта либо привязать к loopback; генерировать пароль при установке, требовать его смену и хранить вне архива.

Критерий закрытия: Отрицательный внешний сетевой тест на согласованном стенде, новый секрет и запрет запуска с примером.

Ответственная функция: DevOps. Условие сделки или эксплуатации: До установки в доступной сети; риск принимается только с подтверждённой сегментацией и ротацией.

16 SP-PM-DEP-003 Установка требует дополнительных мер эксплуатации

Критичность Medium; вероятность 2/3; влияние 2/3; приоритет P2; статус VERIFIED. Источник: E13 Compose; Helm values.yaml и templates; P02,P03.

Факт и техническая причина: В Compose healthcheck есть у PostgreSQL, но отсутствует у двух сервисов PanDev. В Helm настроены пробы; одна серверная реплика, ingress и TLS по умолчанию не включены, NetworkPolicy в сгенерированных ресурсах нет.

Влияние и границы: Статическая корректность YAML и lint не подтверждают живость сервиса, доступность TLS, миграции и восстановление.

Мера: Добавить preflight, проверки приложения, документировать обязательный TLS и сетевую изоляцию, проверить обновление и восстановление.

Критерий закрытия: Успешный прогон установки и отказов с журналами; утверждённая матрица обязанностей клиента и поставщика.

Ответственная функция: DevOps и QA. Условие сделки или эксплуатации: До промышленного ввода; сетевые политики могут обеспечиваться окружением клиента.

17 SP-PM-ARC-001 Масштаб 500-1000 разработчиков не измерен

Критичность High; вероятность 3/3; влияние 3/3; приоритет P1; статус NOT TESTED. Источник: L02 с. 7-8; E01 T11; E13 values.yaml.

Факт и техническая причина: Нагрузочных протоколов нет. Профили ресурсов и сведения о 10-15 мин пересчёта на примерно 70 разработчиках не являются замерами целевой нагрузки.

Влияние и границы: Нельзя обещать SLA, ёмкость и стоимость владения на целевом масштабе.

Мера: Испытать native-образ на 30/100/500/1000 разработчиков с оговорёнными потоками, историей данных и одновременно работающими отчётами.

Критерий закрытия: Согласованные SLO выполнены; зафиксированы p95/p99, очередь, ошибки, CPU, RAM, IOPS и свежесть витрин.

Ответственная функция: Backend и QA. Условие сделки или эксплуатации: До обязательств на соответствующий масштаб; для малого пилота можно принять ограничение ёмкости.

18 SP-PM-ARC-002 RPO RTO и восстановление не подтверждены

Критичность High; вероятность 2/3; влияние 3/3; приоритет P1; статус REPORTED. Источник: L02 с. 7-8; E01 T21,T22; E04.

Факт и техническая причина: Продукт описан как Single Instance с PostgreSQL и резервированием силами клиента. Нет независимого протокола восстановления и целевых RPO/RTO. Договор хостинга не доказывает фактическую конфигурацию и выполнение резервирования.

Влияние и границы: Отказ БД или неуспешная миграция может остановить аналитику и привести к потере данных.

Мера: Определить RPO/RTO, ответственность, частоту резервирования, срок хранения и мониторинг; провести восстановление на чистом стенде.

Критерий закрытия: Измеренные RPO/RTO, проверка полноты и целостности восстановленных данных, протокол ответственных.

Ответственная функция: DevOps. Условие сделки или эксплуатации: До SLA с финансовой ответственностью; временное принятие с ограниченным SLA и проверенными бэкапами.

19 SP-PM-QUA-001 Сводки SonarQube не согласованы

Критичность Medium; вероятность 3/3; влияние 2/3; приоритет P2; статус VERIFIED. Источник: E12 с. 1-4; E01 Дорожная_карта E23; L02 с. 6; P04.

Факт и техническая причина: Типы: 1961+60+16=2037; важность: 2+419+863+687+82=2053, разница 16. E12 сообщает Reliability C и Security C, но задача T10 и L02 ещё требуют поднять рейтинги до C.

Влияние и границы: Нельзя переносить сводку в независимую оценку без идентификатора анализа и выгрузки issue IDs. Различие software quality impacts может иметь пересекающиеся множества.

Мера: Выгрузить issues со статусами, типами, impact и legacy severity, дату snapshot и настройки Quality Gate.

Критерий закрытия: Количество уникальных открытых issue IDs согласовано во всех представлениях; roadmap обновлён с датой.

Ответственная функция: QA и Backend. Условие сделки или эксплуатации: До использования качества кода как аргумента сделки; исправление сводки не заменяет исправление кода.

20 SP-PM-MET-001 Точность и смысл метрик не валидированы

Критичность High; вероятность 2/3; влияние 3/3; приоритет P1; статус NOT TESTED. Источник: L02 с. 6-7; E01 T12,T14.

Факт и техническая причина: Алгоритм активного времени описан с порогом простоя 15 минут; DORA может использовать proxy-мерджи; 86% атрибуции времени и оценка отдачи ИИ даны без эталонного набора.

Влияние и границы: Телеметрия активности не равна производительности; погрешность влияет на распределение затрат и кадровые решения. Корреляция с ИИ не устанавливает причинный эффект.

Мера: Эталон событий, границы метода и явные определения DORA; исключить двойной учёт, тестировать offline и пропуски, провести проверку AI-оценки на контрольных задачах.

Критерий закрытия: Детерминированное совпадение с эталоном в пределах утверждённого допуска; опубликованы ограничения и покрытие источников.

Ответственная функция: CPO и QA. Условие сделки или эксплуатации: До использования для вознаграждений, ROI-обещаний и финансовых распределений без оговорок.

21 SP-PM-IP-001 Единоличное право на весь код не доказано

Критичность High; вероятность 2/3; влияние 3/3; приоритет P1; статус INFERRED. Источник: E05 пп. 1.5,1.7,2.2,4.5,5.1,6.1; E06-E09; L02 с. 11-13.

Факт и техническая причина: E05 предусматривает общую долевую собственность на результаты; управление и распоряжение поручены ТОО. В трудовых документах E07-E09 п. 11.1 права закрепляются за работодателем - узбекским ООО, а не автоматически за ТОО.

Влияние и границы: Полномочия распоряжаться общими результатами не доказывают прямое отчуждение исключительного права на конкретный код. Нет полной сверки авторов и commits; первичные документы регистрации и уступки из L02 не предоставлены.

Мера: Юристам РК и Узбекистана подтвердить цепочку автор→работодатель→ТОО, оформить при необходимости прямое отчуждение с перечнем результатов и актами, проверить последствия прекращения консорциума.

Критерий закрытия: Подписанные документы по всем существенным авторам и версиям; полный blame-map; подтверждённые полномочия и отсутствие обременений.

Ответственная функция: Юрист и CTO. Условие сделки или эксплуатации: До сделки, если предмет включает единоличное исключительное право; альтернативная структура требует отдельного согласования инвестором.

22 SP-PM-FIN-001 Оценка труда не равна фактическим затратам

Критичность Medium; вероятность 3/3; влияние 2/3; приоритет P2; статус VERIFIED. Источник: L02 с. 13,24; P04.

Факт и техническая причина: 159×0,6-0,8=95,4-127,2 чел.-мес.; при $2125 и 490 KZT/USD - 99,34-132,45 млн KZT. Для 383 авторо-месяцев: 229,8-306,4 чел.-мес. и 281,51-525,48 млн KZT при $2500-3500.

Влияние и границы: Авторо-месяцы разных репозиториев могут дважды учитывать одного человека. Ставка и занятость - допущения; расчёт не удостоверяет стоимость НМА 75,5 млн KZT, оплату и критерии IAS 38.

Мера: Пересчитать по person-month без двойного учёта, сопоставить табели, выплаты, акты и документы капитализации.

Критерий закрытия: Воспроизводимый Git-extract и сверка с бухгалтерским регистром; отдельные выводы технического и финансового эксперта.

Ответственная функция: CTO и финансовый директор. Условие сделки или эксплуатации: До подтверждения стоимости НМА как факта сделки; сценарная оценка допускается только с явными допущениями.

23 SP-PM-FIN-002 Ёмкость дорожной карты завышена методикой знаменателя

Критичность Medium; вероятность 3/3; влияние 2/3; приоритет P2; статус INFERRED. Источник: E01 Дорожная_карта G14:G39,C45:I48; P04.

Факт и техническая причина: Сумма T01-T10 составляет 4,85, округлённо 4,9 чел.-мес.; 2027 - 9,5; 2028 - 6; 2029 - 3. В знаменателе берётся штат на конец периода × все месяцы; разработка, продукт, дизайн и QA объединены.

Влияние и границы: Это валовая верхняя граница, без отпусков, поддержки, найма и продуктовой работы; проценты 1-10% не доказывают выполнимость.

Мера: Помесячный role-based план ёмкости, критический путь, зависимости, отдельный бюджет внешних работ и резерв.

Критерий закрытия: Нагрузка задач по каждой роли не превышает доступные FTE; подтверждены сроки найма и подрядчики.

Ответственная функция: CTO и CPO. Условие сделки или эксплуатации: До договорного обещания roadmap; доработки ИБ и SSO согласовать с условиями сделки.

24 SP-PM-FIN-003 Бюджетные комментарии не полностью отражают модель

Критичность Medium; вероятность 3/3; влияние 2/3; приоритет P2; статус VERIFIED. Источник: E01 Бюджет_разработки G9,A17,G17; L03 A17,G17; E03 Драйверы_Расходы N21,N36,N38; P04.

Факт и техническая причина: Числа разработки согласуются с моделью после округления. Но N36 умножает весь ФОТ разработки на 1+F13, без деления по юрисдикции, тогда как G9 говорит о начислениях только на штат РК. Статья инфраструктуры в L03 названа SaaS-хостингом, в E01 - инфраструктурой разработки, в E03 - инфраструктурой клиентов.

Влияние и границы: Есть риск неправильного понимания периметра затрат и двойного учёта. Разница итога с простой суммой базовых инструментов объясняется индексом Курсы_Индексы, а не арифметической ошибкой. E01 G6 указывает норматив 5 клиентов на разработчика, но E03 Допущения F83:J83 задаёт 5/5/5/6/7 на 2026-2030 годы.

Мера: Разнести затраты по юрлицу и функциям, утвердить назначение инфраструктурной статьи и единый bridge к ОПиУ.

Критерий закрытия: Согласованная таблица юрисдикция×роль×начисления и назначение каждой статьи, без изменения фактов задним числом.

Ответственная функция: Финансовый директор. Условие сделки или эксплуатации: До утверждения бюджета масштабирования; корректность налогового режима проверяет профильный специалист.

25 SP-PM-MAT-001 Установки не равны платящим клиентам

Критичность Medium; вероятность 3/3; влияние 2/3; приоритет P2; статус VERIFIED. Источник: L02 с. 17-18; E02; E03 Допущения F32; P04.

Факт и техническая причина: Сумма 22 строк исходной таблицы - 448 пользователей и 261 известный активный; у 4 установок активность не передаётся. 9 платящих на 11.09.2026 описаны в L02, модель содержит 7 на конец августа. Определение окна активности отсутствует.

Влияние и границы: Нельзя считать 58,3% доказанной долей активности по единому окну или утверждать 22 коммерческих клиента. Пересчёт таблицы не проверяет данные сервера лицензий и банков.

Мера: Сверить installation ID, legal customer ID, договор, пилот/платный статус, период и оплату; определить активность и обезличить выгрузку.

Критерий закрытия: Один согласованный snapshot с числами установок, уникальных клиентов, пилотов, плательщиков и active window.

Ответственная функция: CPO и финансы. Условие сделки или эксплуатации: До использования traction в инвестиционных материалах; текущие числа маркировать REPORTED.

26 SP-PM-REG-001 Регуляторная пригодность не подтверждена моделью On-Prem

Критичность High; вероятность 2/3; влияние 3/3; приоритет P1; статус UNVERIFIED. Источник: L02 с. 10-11,25-26; N01,N02,N05.

Факт и техническая причина: Исходный отчёт делает широкие выводы о доступности частного и финансового секторов и роли PanDev как не-обработчика. Нет фактической карты доступа поддержки, удалённых LLM и конкретной категории клиента.

Влияние и границы: Установки в банках не доказывают соответствие отраслевым требованиям. Испытания ИБ и аудит качества имеют разные предметы.

Мера: Составить матрицу применимости по конкретному клиенту и потокам, проверить локализацию, передачу, доступ поддержки и договорные роли.

Критерий закрытия: Подписанное правовое заключение и технические доказательства по каждой применимой строке.

Ответственная функция: Юрист и ИБ. Условие сделки или эксплуатации: До регулируемых договоров; нельзя выдавать общий сертификат соответствия.

27 SP-PM-GOV-001 Не оформлены условия официальной выдачи заключения

Критичность High; вероятность 3/3; влияние 3/3; приоритет P1; статус UNVERIFIED. Источник: N01 пп. 6-16; отсутствующие договор и документы экспертов.

Факт и техническая причина: БИН, адрес и ФИО руководителя внесены по карточке A01. Не предоставлены подписанный договор аудита, назначения экспертов, дипломы, подтверждение стажа и независимости, документы о полномочиях и дата завершения инструментального этапа.

Влияние и границы: Нельзя выдать подготовленный текст за подписанное заключение юридического лица или оформить акт о полном исполнении.

Мера: Заполнить реквизиты по действующим документам, назначить экспертов, принять результаты, выполнить недостающие испытания и оформить RU/KZ.

Критерий закрытия: Лист подписания, полный набор доказательств и две языковые версии; выдача не позднее 30 календарных дней после действительного завершения.

Ответственная функция: Руководитель SKILL PRO. Условие сделки или эксплуатации: Условие официальной выдачи; не означает дефект продукта PanDev.

28 Экспертный вывод и корректирующие действия

Ни одна находка не закрыта только на основании подготовки текста. Принятие риска требует подписанного решения уполномоченного владельца с условиями и сроком. Матрица 19 связывает источники, документы и критерии.

29 Приложения и согласование

Участники, направления экспертизы, принятые процедуры и решение об утверждении фиксируются в едином листе участников и подписания (документ 17).

Приложения: реестры 00, 04, 13 и 19; оставшиеся проверки 20; локальные доказательства 06 EVIDENCE.