ТОО «SKILL PRO»

План корректирующих мероприятий PanDev Metrics

ПРОЕКТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ПОДПИСАНИЯ

Подготовлено 23.10.2026  |  SP-PM-14  |  v1.0

Объект - PanDev Metrics, заявленный релиз 2.13.0 от 20.10.2026. Заказчик - ТОО «PANDEV», БИН 230140037871 по представленным материалам. Исполнитель по проекту - ТОО «SKILL PRO»; БИН 170640028768, адрес 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Алихан Бокейхан, д. 15, оф. 3, руководитель по карточке A01 - Маукенов Бексултан Багланович.

Материалы подготовлены с применением автоматизированных средств в текущем сеансе. Документы не подписаны и не являются выданным аудиторским заключением ТОО «SKILL PRO». Статус VERIFIED обозначает воспроизведённую локальную процедуру; её принятие от имени SKILL PRO требует проверки и подписи назначенного эксперта. Договор, полномочия, независимость и квалификация физических лиц не подтверждены.

Содержание

1 Основание цель и границы	3

2 Нормативная основа и метод	3

3 Исследованные материалы	3

4 Приоритеты и контрольные точки	4

5 План по каждой находке	4

6 Планирование ресурсов	9

7 Экспертный вывод и корректирующие действия	10

8 Приложения и согласование	10

1 Основание цель и границы

Основание подготовки - предоставленное пользователем задание и материалы. Подписанный договор аудита не предъявлен; основание официального проведения подлежит оформлению в документе 01. Цель: определить очерёдность устранения и доказательства закрытия

Предмет и границы: сроки предложены относительно подписания и получения доступа; бюджет и исполнители не утверждены

2 Нормативная основа и метод

N01 и N02 определяют условия официального аудита качества. N07-N15 используются как справочные ориентиры в применимой части без заявления полного соответствия, аккредитации или сертификации. Обязательность стандартов по договору не установлена. Технические критерии приёмки, предложенные в программе, требуют согласования.

Метод: инвентаризация и SHA-256, извлечение текста и таблиц, OCR сканов, критическое сопоставление дат и доказательств, локальные проверки конфигураций и расчётов при их наличии. Собственные процедуры P01-P05 отделены от результатов внутренних сканеров. Степени подтверждения определены в документе 04.

3 Исследованные материалы

Таблица 1  Материалы и процедуры проверки

| ID | Материал и место применения |
| --- | --- |
| E01 | 01_Бюджет_разработки_дорожная_карта_тех.xlsx |
| E03 | 03_Финансовая_модель_2026-2030_от_11.09.2026.xlsx |
| E10 | 10_Отчёт_SAST-DAST_2026-10-17.html |
| E13 | 13_Дистрибутив_On-Prem_2.13.zip |
| L02 | PanDev_Metrics_технический_аудит_211026.pdf |

Контрольные суммы и объём файлов приведены в реестре 00. Копии исходных договоров и персональные сведения в инвесторский архив не включены. L04 - предыдущий проект заключения, самостоятельным доказательством испытаний не является.

4 Приоритеты и контрольные точки

Таблица 2  Этапы корректирующих мероприятий

| Контрольная точка | Работы | Приёмка |
| --- | --- | --- |
| До инвестиционного решения | Раскрыть исходники, связать релиз с digest; закрыть/обосновать Linear; подтвердить IP-цепочку; сверить traction и НМА. | Принятые первичные доказательства; условие сделки либо явно согласованный остаточный риск. |
| До каждой промышленной установки | Убрать готовый секрет, закрыть порт БД, настроить CORS/TLS и backup, закрепить образы. | Проверка hardening и восстановления на конкретной конфигурации. |
| Предлагаемые 0-30 дней | Реестр данных, владельцы рисков, согласование стенда, Sonar reconciliation, pipeline secrets/SCA. | Ответственные, график, отредактированная сводка, журналы CI. |
| Предлагаемые 31-90 дней | Независимый пентест и retest, метрики fixture, release provenance, штатная поддержка. | Протоколы и отсутствие неурегулированных достижимых Critical/High. |
| До обязательств 500-1000 | Нагрузка, ресурсные профили, HA/DR по SLA, RPO/RTO. | Результаты по каждому целевому профилю. |
| По клиентскому спросу | SSO/MFA, air-gap, политика LTS, локальный LLM. | Согласованная roadmap и тесты потребителя. |

5 План по каждой находке

SP-PM-SRC-001. Владелец: CTO. Предоставить доступ только для чтения к полным репозиториям и CI, зафиксировать remote, полный SHA, branch/tag, SBOM и артефакты релиза. Закрытие: Независимая сборка и тесты на согласованном SHA; карта SHA→image digest→релиз. Срок: до соответствующего условия сделки/эксплуатации. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-SEC-001. Владелец: Backend и ИБ. Удалить общий fallback; задать отдельные секреты, провести ротацию, проверить tenant binding, timestamp и защиту от повтора. Закрытие: Отрицательные и положительные тесты подписей на релизном digest; список затронутых установок и подтверждение ротации. Срок: до соответствующего условия сделки/эксплуатации. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-SEC-002. Владелец: Backend и DevOps. Явно задать разрешённый origin, запретить небезопасный fallback, ограничить Basic и browser-extension origins. Закрытие: Тест разрешённого и чужого origin с/без credentials и Basic; deployment содержит FRONT_URL. Срок: до соответствующего условия сделки/эксплуатации. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-SEC-003. Владелец: DevOps. Проверить UID образа; настроить runAsNonRoot, readOnlyRootFilesystem, запрет escalation и drop capabilities с учётом nginx. Закрытие: Smoke-тест на непривилегированном порту, эффективные права и запись только в выделенные каталоги. Срок: согласовать в первые 30 дней. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-SEC-004. Владелец: Руководитель ИБ. Независимый пентест релизного native-образа с двумя тенантами, IdP/LDAP, TLS, файлами, WebSocket и включённым тестовым LLM. Закрытие: Протокол охвата, идентификаторы сборки, устранение и retest Critical/High. Срок: до соответствующего условия сделки/эксплуатации. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-SEC-005. Владелец: Backend и ИБ. Проверить завершение миграции, историю ключей, ротацию и отключение legacy; спроектировать индивидуальную аутентификацию агентов. Закрытие: Отчёт ротации без значений ключей; негативные тесты подмены и downgrade; сроки окончания поддержки legacy. Срок: согласовать в первые 30 дней. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-SEC-006. Владелец: CPO и ИБ. Реестр полей и получателей, минимизация, сроки хранения, маскирование, режим метаданных, локальный LLM и egress allowlist. Закрытие: Эталонные данные и сетевой capture подтверждают заявленные потоки; утверждены основания обработки и удаления. Срок: до соответствующего условия сделки/эксплуатации. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-SEC-007. Владелец: CTO и DevOps. Релизные теги, дайджесты, подпись и проверка перед обновлением; SBOM и gate для секретов и зависимостей. Закрытие: Офлайн проверка подписи, воспроизводимая привязка SBOM и digest; негативный тест неподписанного обновления. Срок: до соответствующего условия сделки/эксплуатации. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-SEC-008. Владелец: ИБ и DevOps. Ограничить роли и сеть, очищать диагностические журналы, согласовать CSP и HTTPS/HSTS на прокси. Закрытие: Тесты ролей и сетевой доступности; журналы не содержат секретов и данных других департаментов. Срок: согласовать в первые 30 дней. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-DEP-001. Владелец: DevOps. Закрепить digest всех образов и подписанный BOM релиза; вести зеркало и политику поддерживаемых версий. Закрытие: Повторная установка получает идентичные digest; manifest сопоставлен с полными SHA исходников. Срок: до соответствующего условия сделки/эксплуатации. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-DEP-002. Владелец: DevOps. Убрать публикацию порта либо привязать к loopback; генерировать пароль при установке, требовать его смену и хранить вне архива. Закрытие: Отрицательный внешний сетевой тест на согласованном стенде, новый секрет и запрет запуска с примером. Срок: до соответствующего условия сделки/эксплуатации. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-DEP-003. Владелец: DevOps и QA. Добавить preflight, проверки приложения, документировать обязательный TLS и сетевую изоляцию, проверить обновление и восстановление. Закрытие: Успешный прогон установки и отказов с журналами; утверждённая матрица обязанностей клиента и поставщика. Срок: согласовать в первые 30 дней. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-ARC-001. Владелец: Backend и QA. Испытать native-образ на 30/100/500/1000 разработчиков с оговорёнными потоками, историей данных и одновременно работающими отчётами. Закрытие: Согласованные SLO выполнены; зафиксированы p95/p99, очередь, ошибки, CPU, RAM, IOPS и свежесть витрин. Срок: до соответствующего условия сделки/эксплуатации. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-ARC-002. Владелец: DevOps. Определить RPO/RTO, ответственность, частоту резервирования, срок хранения и мониторинг; провести восстановление на чистом стенде. Закрытие: Измеренные RPO/RTO, проверка полноты и целостности восстановленных данных, протокол ответственных. Срок: до соответствующего условия сделки/эксплуатации. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-QUA-001. Владелец: QA и Backend. Выгрузить issues со статусами, типами, impact и legacy severity, дату snapshot и настройки Quality Gate. Закрытие: Количество уникальных открытых issue IDs согласовано во всех представлениях; roadmap обновлён с датой. Срок: согласовать в первые 30 дней. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-MET-001. Владелец: CPO и QA. Эталон событий, границы метода и явные определения DORA; исключить двойной учёт, тестировать offline и пропуски, провести проверку AI-оценки на контрольных задачах. Закрытие: Детерминированное совпадение с эталоном в пределах утверждённого допуска; опубликованы ограничения и покрытие источников. Срок: до соответствующего условия сделки/эксплуатации. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-IP-001. Владелец: Юрист и CTO. Юристам РК и Узбекистана подтвердить цепочку автор→работодатель→ТОО, оформить при необходимости прямое отчуждение с перечнем результатов и актами, проверить последствия прекращения консорциума. Закрытие: Подписанные документы по всем существенным авторам и версиям; полный blame-map; подтверждённые полномочия и отсутствие обременений. Срок: до соответствующего условия сделки/эксплуатации. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-FIN-001. Владелец: CTO и финансовый директор. Пересчитать по person-month без двойного учёта, сопоставить табели, выплаты, акты и документы капитализации. Закрытие: Воспроизводимый Git-extract и сверка с бухгалтерским регистром; отдельные выводы технического и финансового эксперта. Срок: согласовать в первые 30 дней. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-FIN-002. Владелец: CTO и CPO. Помесячный role-based план ёмкости, критический путь, зависимости, отдельный бюджет внешних работ и резерв. Закрытие: Нагрузка задач по каждой роли не превышает доступные FTE; подтверждены сроки найма и подрядчики. Срок: согласовать в первые 30 дней. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-FIN-003. Владелец: Финансовый директор. Разнести затраты по юрлицу и функциям, утвердить назначение инфраструктурной статьи и единый bridge к ОПиУ. Закрытие: Согласованная таблица юрисдикция×роль×начисления и назначение каждой статьи, без изменения фактов задним числом. Срок: согласовать в первые 30 дней. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-MAT-001. Владелец: CPO и финансы. Сверить installation ID, legal customer ID, договор, пилот/платный статус, период и оплату; определить активность и обезличить выгрузку. Закрытие: Один согласованный snapshot с числами установок, уникальных клиентов, пилотов, плательщиков и active window. Срок: согласовать в первые 30 дней. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-REG-001. Владелец: Юрист и ИБ. Составить матрицу применимости по конкретному клиенту и потокам, проверить локализацию, передачу, доступ поддержки и договорные роли. Закрытие: Подписанное правовое заключение и технические доказательства по каждой применимой строке. Срок: до соответствующего условия сделки/эксплуатации. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

SP-PM-GOV-001. Владелец: Руководитель SKILL PRO. Заполнить реквизиты по действующим документам, назначить экспертов, принять результаты, выполнить недостающие испытания и оформить RU/KZ. Закрытие: Лист подписания, полный набор доказательств и две языковые версии; выдача не позднее 30 календарных дней после действительного завершения. Срок: до соответствующего условия сделки/эксплуатации. Текущий статус: открыто для проверки и согласования.

6 Планирование ресурсов

Не суммировать повторно одни и те же работы из разных рисков: закрепление digest, SBOM и подписи закрывают несколько строк. Внешние пентест, правовая экспертиза и сертификаты закупаются отдельно. Планировать роль, FTE-месяцы, dependency, результат, внешний счёт и резерв, а не распределять все задачи пропорционально общей численности. Значения E01 - исходная предварительная оценка команды, не смета Исполнителя.

7 Экспертный вывод и корректирующие действия

План готов к согласованию владельцев и сроков. Он не подтверждает выполнение мероприятий или принятие риска.

8 Приложения и согласование

Участники, направления экспертизы, принятые процедуры и решение об утверждении фиксируются в едином листе участников и подписания (документ 17).

Приложения: реестры 00, 04, 13 и 19; оставшиеся проверки 20; локальные доказательства 06 EVIDENCE.