ТОО «SKILL PRO»

Оставшиеся проверки доказательства и подписи PanDev Metrics

ПРОЕКТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ПОДПИСАНИЯ

Подготовлено 23.10.2026  |  SP-PM-20  |  v1.0

Объект - PanDev Metrics, заявленный релиз 2.13.0 от 20.10.2026. Заказчик - ТОО «PANDEV», БИН 230140037871 по представленным материалам. Исполнитель по проекту - ТОО «SKILL PRO»; БИН 170640028768, адрес 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Алихан Бокейхан, д. 15, оф. 3, руководитель по карточке A01 - Маукенов Бексултан Багланович.

Материалы подготовлены с применением автоматизированных средств в текущем сеансе. Документы не подписаны и не являются выданным аудиторским заключением ТОО «SKILL PRO». Статус VERIFIED обозначает воспроизведённую локальную процедуру; её принятие от имени SKILL PRO требует проверки и подписи назначенного эксперта. Договор, полномочия, независимость и квалификация физических лиц не подтверждены.

Содержание

1 Состояние незавершённого объёма	3

2 NT01 Исходники и воспроизводимая сборка	3

3 NT02 Функциональность и расчёт метрик	3

4 NT03 Независимый пентест и retest	3

5 NT04 Нагрузка 30/100/500/1000	3

6 NT05 Восстановление RPO RTO и откат	4

7 NT06 Агенты и реальная передача данных	4

8 NT07 Полнота прав и OSS	4

9 NT08 Фактические затраты и НМА	4

10 NT09 Установки клиенты и SLA	5

11 NT10 Применимость требований РК	5

12 NT11 Sonar первичная выгрузка	5

13 NT12 Полномочия и эксперты SKILL PRO	5

14 Порядок действий	6

15 Экспертный вывод и корректирующие действия	6

16 Приложения и согласование	6

1 Состояние незавершённого объёма

Оформление DOCX и архива завершает подготовку проекта пакета, но не завершает аудит продукта. Все перечисленные ниже процедуры не выполнены в текущем сеансе либо не имеют достаточных первичных доказательств.

2 NT01 Исходники и воспроизводимая сборка

Статус: NOT TESTED или UNVERIFIED по природе процедуры. Требуется: Доступ read-only; полный SHA, README, CI, инструменты. Критерий завершения: Сборка, existing tests, dependency/license review; принятый протокол. Назначение участника и принятие результата по этому направлению учитываются в документе 17.

3 NT02 Функциональность и расчёт метрик

Статус: NOT TESTED или UNVERIFIED по природе процедуры. Требуется: Изолированный стенд, release digest, fixtures. Критерий завершения: FT01-FT08; эталон, допуски, logs и подпись. Назначение участника и принятие результата по этому направлению учитываются в документе 17.

4 NT03 Независимый пентест и retest

Статус: NOT TESTED или UNVERIFIED по природе процедуры. Требуется: Письменное разрешение, scope, два тенанта, native+TLS. Критерий завершения: Покрытие исключённых сценариев, закрытие достижимых Critical/High. Назначение участника и принятие результата по этому направлению учитываются в документе 17.

5 NT04 Нагрузка 30/100/500/1000

Статус: NOT TESTED или UNVERIFIED по природе процедуры. Требуется: Утверждённые e,b,data history,SLO и генератор. Критерий завершения: Профили, throughput,p95/p99,ошибки,ресурсы,очередь. Назначение участника и принятие результата по этому направлению учитываются в документе 17.

6 NT05 Восстановление RPO RTO и откат

Статус: NOT TESTED или UNVERIFIED по природе процедуры. Требуется: Backup, ключи, чистый стенд, согласованные цели. Критерий завершения: Измеренное восстановление и сверка полноты. Назначение участника и принятие результата по этому направлению учитываются в документе 17.

7 NT06 Агенты и реальная передача данных

Статус: NOT TESTED или UNVERIFIED по природе процедуры. Требуется: Плагины/CLI/браузер, искусственные маркеры, capture. Критерий завершения: Обоснованная карта данных, проверка минимизации, очередей и обновлений. Назначение участника и принятие результата по этому направлению учитываются в документе 17.

8 NT07 Полнота прав и OSS

Статус: NOT TESTED или UNVERIFIED по природе процедуры. Требуется: Регистрация, уступки, акты, карта авторов, SBOM. Критерий завершения: Юристы РК/Узбекистана, титул на релиз, notices и лицензии. Назначение участника и принятие результата по этому направлению учитываются в документе 17.

9 NT08 Фактические затраты и НМА

Статус: NOT TESTED или UNVERIFIED по природе процедуры. Требуется: Табели, платежи, акты, приказы и регистр НМА. Критерий завершения: Независимая бухгалтерская сверка; двойной учёт труда исключён. Назначение участника и принятие результата по этому направлению учитываются в документе 17.

10 NT09 Установки клиенты и SLA

Статус: NOT TESTED или UNVERIFIED по природе процедуры. Требуется: Обезличенная выгрузка лицензий, договоры и платежи. Критерий завершения: Уникальные клиенты, paid/pilot, active window, support metrics. Назначение участника и принятие результата по этому направлению учитываются в документе 17.

11 NT10 Применимость требований РК

Статус: NOT TESTED или UNVERIFIED по природе процедуры. Требуется: Категория клиента, потоки, доступ поддержки, правовые основания. Критерий завершения: Правовая матрица и технические доказательства по каждой строке. Назначение участника и принятие результата по этому направлению учитываются в документе 17.

12 NT11 Sonar первичная выгрузка

Статус: NOT TESTED или UNVERIFIED по природе процедуры. Требуется: Analysis ID,issue IDs,даты,Quality Gate,JaCoCo XML. Критерий завершения: Устранено расхождение 2037/2053; метрики привязаны к сборке. Назначение участника и принятие результата по этому направлению учитываются в документе 17.

13 NT12 Полномочия и эксперты SKILL PRO

Статус: NOT TESTED или UNVERIFIED по природе процедуры. Требуется: Регистрационные документы, договор, дипломы, стаж, независимость. Критерий завершения: Единое согласование в документе 17, включая принятие 16 RU/KZ; акт лишь на принятый объём. Назначение участника и принятие результата по этому направлению учитываются в документе 17.

14 Порядок действий

Сначала назначить экспертов, подписать договор и согласовать доступ. Параллельно собрать первичные права, финансы и эксплуатационные выгрузки. Затем выполнить тесты и retest на фиксированной сборке, обновить выводы и риски, согласовать RU/KZ и фактический акт. Письменное разрешение требуется именно для активных испытаний чужого стенда; текущий анализ файлов этого разрешения не подменяет.

15 Экспертный вывод и корректирующие действия

Перечень готов для назначения владельцев и согласования. До получения результатов нельзя проставлять завершение или подписи за отсутствующих исполнителей.

16 Приложения и согласование

Участники, направления экспертизы, принятые процедуры и решение об утверждении фиксируются в едином листе участников и подписания (документ 17).

Приложения: реестры 00, 04, 13 и 19; оставшиеся проверки 20; локальные доказательства 06 EVIDENCE.